| 铜川矿区采煤沉陷区综合治理初步设计概算简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 初步设计概算投资 |  |  |  | 国家批复方案投资 |  |  |  | 增减 |  |
|  |  | 工程量 |  | 单价 | 金额 | 工程量 |  | 单价 | 金额 | 工程量 | 金额增减 |
|  |  | 单位 | 数量 | (元) | (万元) | 单位 | 数量 | (元) | (万元) |  | (万元) |
| 一 | 新建小区工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 裕丰园住宅小区 | ㎡ | 309720 | 542.00 | 16787 | ㎡ | 310920 | 542.00 | 16852 | -1200 | -65 |
| (2) | 梅苑住宅小区 | ㎡ | 119640 | 542.00 | 6484 | ㎡ | 139080 | 542.00 | 7538 | -19440 | -1054 |
| (3) | 王家河住宅小区 | ㎡ | 86280 | 542.00 | 4676 | ㎡ | 68700 | 542.00 | 3724 | 17580 | 953 |
| (4) | 桃园住宅小区 | ㎡ | 49380 | 542.00 | 2676 | ㎡ | 57720 | 542.00 | 3128 | -8340 | -452 |
| (5) | 玉华住宅小区 | ㎡ | 114600 | 542.00 | 6211 | ㎡ | 103200 | 542.00 | 5593 | 11400 | 618 |
|  | 计 | ㎡ | 679620 |  | 36835 | ㎡ | 679620 |  | 36835 | 0 | 0 |
| 2 | 学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 小学校 | ㎡ | 11194 |  | 694 | ㎡ | 12960 |  | 804 | -1766 | -110 |
| ① | 裕丰小区小学校 | ㎡ | 5855 | 620.00 | 363 | ㎡ | 5832 | 620.00 | 362 | 23 | 1 |
| ② | 梅怨小区小学校 | ㎡ | 2983 | 620.00 | 185 | ㎡ | 2970 | 620.00 | 184 | 13 | 1 |
| ③ | 王家河小区小学校(改建) | ㎡ |  |  |  | ㎡ | 1782 | 620.00 | 110 | -1782 | -110 |
| ④ | 玉华小区小学校(改建) | ㎡ | 2357 | 620.00 | 146 | ㎡ | 2376 | 620.00 | 147 | -19 | -1 |
| (2) | 中学 | ㎡ | 15411 |  | 955 | ㎡ | 13500 |  | 837 | 1911 | 118 |
| ① | 裕丰园小区中学校(小区外) | ㎡ | 6418 | 620 | 398 | ㎡ | 6390 | 620.00 | 396 | 28 | 2 |
| ② | 梅苑小区中学(改建) | ㎡ | 3213 | 620 | 199 |  | 3160 | 620.00 | 196 | 53 | 3 |
| ③ | 王家河小区中学校(改建) | ㎡ | 3400 | 620 | 211 |  | 1580 | 620.00 | 98 | 1820 | 113 |
| ④ | 玉华小区中学校 | ㎡ | 2379 | 620 | 148 | ㎡ | 2370 | 620.00 | 147 | 9 | 1 |
|  | 计 | ㎡ | 26605 |  | 1649 | ㎡ | 26460 |  | 1641 | 145 | 9 |
| 3 | 幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 裕丰园小区幼儿园 | ㎡ | 2416.29 | 635.00 | 153 | ㎡ | 2495 | 635.00 | 158 | -79 | -5 |
| (2) | 梅苑小区幼儿园 | ㎡ | 1192.36 | 635.00 | 76 | ㎡ | 1160 | 635.00 | 74 | 32 | 2 |
| (3) | 王家河小区幼儿园 | ㎡ | 1180.00 | 635.00 | 75 | ㎡ | 715 | 635.00 | 45 | 465 | 30 |
| (4) | 桃园小区幼儿园 | ㎡ | 481.08 | 635.00 | 31 | ㎡ | 445 | 635.00 | 28 | 36 | 2 |
| (5) | 玉华小区幼儿园 | ㎡ | 892.17 | 635.00 | 57 | ㎡ | 890 | 635.00 | 57 | 2 | 0 |
|  | 计 | ㎡ | 6162 |  | 391 | ㎡ | 5705 |  | 362 | 457 | 29 |
| 4 | 社区联合建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 裕丰园住宅小区 | ㎡ | 3056 | 550.00 | 168 | ㎡ | 3020 | 550.00 | 166 | 36 | 2 |
| (2) | 梅苑住宅小区 | ㎡ | 1462 | 550.00 | 80 | ㎡ | 1460 | 550.00 | 80 | 2 | 0 |
| (3) | 王家河住宅小区 | ㎡ | 970 | 550.00 | 53 | ㎡ | 940 | 550.00 | 52 | 30 | 1.6 |
| (4) | 桃园住宅小区 | ㎡ | 572 | 550.00 | 31 | ㎡ | 640 | 550.00 | 35 | -68 | -4 |
| (5) | 玉华住宅小区 | ㎡ | 1431 | 550.00 | 79 | ㎡ | 1430 | 550.00 | 79 | 1 | 0 |
|  | 计 | ㎡ | 7491 |  | 412 | ㎡ | 7490 |  | 412 | 1 | 0 |
| 5 | 室外工程 |  |  |  | 7453 | % | 38662 | 20.00 | 7732 |  | -279 |
|  | 计 |  |  |  | 7453 | % | 38662 | 20.00 | 7732 |  | -279 |
| 6 | 场区设施(除绿化外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 裕丰园住宅小区 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 91 |
| (2) | 梅苑住宅小区 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 59 |
| (3) | 王家河住宅小区 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 66 |
| (4) | 桃园住宅小区 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 49 |
| (5) | 玉华住宅小区 |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  | 109 |
|  | 计 |  |  |  | 374 |  |  |  |  |  | 374 |
| 7 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 裕丰园住宅小区 | ㎡ | 15331 | 40 | 61 |  | 15390 | 40.00 | 62 | -59 | 0 |
| (2) | 梅苑住宅小区 | ㎡ | 5920 | 40 | 24 |  | 6885 | 40.00 | 28 | -965 | -4 |
| (3) | 王家河住宅小区 | ㎡ | 4275 | 40 | 17 |  | 3400 | 40.00 | 14 | 875 | 4 |
| (4) | 桃园住宅小区 | ㎡ | 2442 | 40 | 10 |  | 2855 | 40.00 | 11 | -413 | -2 |
| (5) | 玉华住宅小区 | ㎡ | 5670 | 40 | 23 |  | 5108 | 40.00 | 20 | 562 | 2 |
|  | 计 | ㎡ | 33638 |  | 135 | ㎡ | 33638 | 40.00 | 135 | 0 | 0 |
|  | 小计 | ㎡ | 706225 |  | 47249 |  |  |  | 47117 |  | 133 |
| 二 | 插建楼房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ㎡ | 101026 |  | 4998 | ㎡ | 94380 | 542.00 | 5115 | 6646 | -117 |
| 三 | 货币安置补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村住宅（C、D级） | ㎡ | 69300 | 450.00 | 3119 | ㎡ | 69300 | 450.00 | 3119 | 0 | 0 |
|  | 小计 | ㎡ | 69300 |  | 3119 | ㎡ | 69300 |  | 3119 | 0 | 0 |
| 四 | 择址重建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小学 | ㎡ | 16174 | 620.00 | 1003 | ㎡ | 16174 | 620.00 | 1003 | 0 | 0 |
| 2 | 中学 | ㎡ | 6090 | 620.00 | 378 | ㎡ | 6090 | 620.00 | 378 | 0 | 0 |
|  | 计 | ㎡ | 22264 |  | 1380 | ㎡ | 22264 |  | 1380 | 0 | 0 |
| ㈡ | 医院 | ㎡ | 5152 | 640.00 | 330 | ㎡ | 5152 | 640.00 | 330 | 0 | 0 |
|  | 小计 | ㎡ | 27416 |  | 1710 | ㎡ | 27416 |  | 1710 | 0 | 0 |
| 五 | 加固维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 住宅 | ㎡ | 516489 |  | 6281 | ㎡ | 516489 |  | 6281 | 0 | 0 |
| ⑴ | A级城镇住宅 | ㎡ | 177350 | 81.30 | 1442 | ㎡ | 177350 | 81.30 | 1442 | 0 | 0 |
| ⑵ | B级城镇住宅 | ㎡ | 215039 | 162.60 | 3497 | ㎡ | 215039 | 162.60 | 3497 | 0 | 0 |
| ⑶ | A级农村住宅 | ㎡ | 49250 | 67.50 | 332 | ㎡ | 49250 | 67.50 | 332 | 0 | 0 |
| ⑷ | B级农村住宅 | ㎡ | 74850 | 135.00 | 1010 | ㎡ | 74850 | 135.00 | 1010 | 0 | 0 |
| 2 | 学校 | ㎡ | 24435 |  | 429 | ㎡ | 24435 |  | 429 | 0 | 0 |
| ⑴ | 小学校 | ㎡ | 12531 |  | 207 | ㎡ | 12531 |  | 207 | 0 | 0 |
| ① | 小学校（B级） | ㎡ | 9739 | 186.00 | 181 | ㎡ | 9739 | 186.00 | 181 | 0 | 0 |
| ② | 小学校（A级） | ㎡ | 2792 | 93.00 | 26 | ㎡ | 2792 | 93.00 | 26 | 0 | 0 |
| ⑵ | 中学校 | ㎡ | 11904 |  | 221 | ㎡ | 11904 |  | 221 | 0 | 0 |
| ① | 中学校（B级） | ㎡ | 11904 | 186.00 | 221 | ㎡ | 11904 | 186.00 | 221 | 0 | 0 |
| 3 | 医院 | ㎡ | 10390 |  | 199 | ㎡ | 10390 |  | 199 | 0 | 0 |
| ⑴ | 医院（B级） | ㎡ | 10390 | 192.00 | 199 | ㎡ | 10390 | 192.00 | 199 | 0 | 0 |
|  | 计 | ㎡ | 551314 |  | 6909 | ㎡ | 551314 |  | 6909 | 0 | 0 |
| 4 | 市政基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| (1) | 道路 | ㎡ | 343436 | 73 | 2507 | ㎡ | 343436 | 73 | 2507 | 0 | 0 |
| (2) | 供水管路 | m | 54484 | 35 | 191 | m | 54484 | 35.00 | 191 | 0 | 0 |
| (3) | 排水管路 | m | 19110 | 35 | 67 | m | 19110 | 35.00 | 67 | 0 | 0 |
| (4) | 供电线路 | m | 56578 | 45 | 255 | m | 56578 | 45.00 | 255 | 0 | 0 |
| (5) | 通信线路 | m | 57862 | 30 | 174 | m | 57862 | 30.00 | 174 | 0 | 0 |
|  | 计 |  |  |  | 3193 |  |  |  | 3193 | 0 | 0 |
|  | 小计 |  | 551314 |  | 10102 |  |  |  | 10102 |  |  |
| 六 | 土地整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搬迁空地整理费 | ㎡ | 806672 | 4.50 | 363 | ㎡ | 806672 | 4.50 | 363 | 0 | 0 |
|  | 小计 | ㎡ | 806672 |  | 363 | ㎡ | 806672 |  | 363 | 0 | 0 |
| 七 | 农村饮水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村水窖补偿(A、B级) | 个 | 349 | 500.00 | 17 | 个 | 349 | 500.00 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | 农村水窖补偿(C、D级) | 个 | 711 | 1700.00 | 121 | 个 | 711 | 1700.00 | 121 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 个 | 1060 |  | 138 | 个 | 1060 |  | 138 | 0 | 0 |
| 八 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程勘察设计费 | 万元 | 53942 |  | 1657 | 万元 | 53942 |  | 1657 | 0 | 0 |
| 2 | 工程招投标管理费 | 万元 | 53942 |  | 53 | 万元 | 53942 |  | 53 | 0 | 0 |
| 3 | 工程监理费 | 万元 | 53942 |  | 647 | 万元 | 53942 | 1.20% | 647 | 0 | 0 |
| 4 | 工程质量监督费 | 万元 | 53942 |  | 94 | 万元 | 53942 | 0.175% | 94 | 0 | 0 |
| 5 | 土地使用费 | ㎡ | 620000 | 130.00 | 8060 | ㎡ | 620000 | 130.00 | 8060 | 0 | 0 |
| 6 | 人防工程易地建设费 | ㎡ | 826658 | 10.00 | 827 | ㎡ | 841071 | 10.00 | 841 | -14413 | -15 |
| 7 | 采煤沉陷治理工作管理费 | 项 | 1 |  | 375 | 项 | 1 | 375.00 | 375 | 0 | 0 |
|  | 小计 |  |  |  | 11713 |  |  |  | 11728 |  | -15 |
|  | 合计 |  |  |  | 79392 |  |  |  | 79392 |  | 0 |
| 九 | 基本预备费 |  |  |  | 4763 |  | 79392 | 6% | 4763 |  | 0 |
|  | 总计 | 万元 |  |  | 84155 | 万元 |  |  | 84155 |  | 0 |