| 2006年陕北能源化工基地建设前期工作投资计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 前期工作主要内容 | 承办单位 | 完成 时间 | 资金 来源 | 总投资 (万元) | 截至2005年已安排资金 | 2006年安排(万元) | 备注 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 1 | 榆横矿区（北区）规划环评 | 编制规划环境评价报告 | 煤炭科学研究 总院西安分院 | 2006.12 | 省财政专项资金 |  |  | 100 |  |  |
| 2 | 陕北采煤沉陷综合治理方案 | 编制采煤沉陷综合治理方案、调查神府矿区采煤沉陷地质灾害和受损情况 | 榆林市发改委 | 2006.12 | 合计 | 200 |  | 100 | 一次性补助 |  |
|  |  |  |  |  | 榆林市筹措 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 省财政专项资金 | 100 |  | 100 |  |  |
| 3 | 榆神矿区（一期）规划环评 | 编制规划环境评价报告 | 煤炭科学研究 总院西安分院 | 2006.12 | 省财政专项资金 | 193.4 | 57 | 136.4 | 招标确定 |  |
| 4 | 榆神煤化学工业区区域环评 | 编制规划环境评价报告 | 西安建筑 科技大学 | 2006.12 | 省财政专项资金 | 111 | 56 | 55 | 招标确定 |  |
| 5 | 榆横煤化学工业区区域环评 | 编制规划环境评价报告 | 陕西省环境科学 研究设计院 | 2006.12 | 省财政专项资金 | 118 | 57 | 61 | 招标确定 |  |
| 6 | 陕北能源化工基地规划深化研究 | 根据基地园区产业规划和重大项目安排，调研制定增值产业方向和项目方案 | 陕西省陕北能源 化工基地办公室 | 2006.12 | 省财政专项资金 | 50 |  | 50 |  |  |
| 7 | 吴堡矿区补充地质勘探 | 进行补充勘查，完善地质资料 | 榆林市榆能投资有限公司 | 2006.12 | 合计 | 3487 |  | 100 | 拟补助200万元，本年补助100万元 |  |
|  |  |  |  |  | 榆林市筹措 | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 省财政专项资金 | 200 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 企业自筹 | 1787 |  |  |  |  |
| 8 | 府谷岩溶水引水工程前期费用 | 编制府谷岩溶水引水工程可研报告等前期工作费用 | 榆林市发改委 | 2006.12 | 合计 | 2000 |  | 100 | 一次性补助 |  |
|  |  |  |  |  | 省财政专项资金 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 榆林市筹措 | 1900 |  |  |  |  |
| 9 | 榆神、榆横铁路支线前期工作费用 | 铁路支线可研、环境影响评价等前期工作 | 陕西省地方铁路 公司 | 2006.12 | 合计 | 500 |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 省财政专项资金 |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 企业自筹 |  |  |  |  |  |
| 10 | 陕北能源化工基地项目CO2排放及综合利用研究 | 陕北能源化工项目建成后将排放大量CO2，研究其利用价值、前景和技术路线 | 西北大学 | 2007.12 | 省财政专项资金 | 20 |  | 10 |  |  |
| 11 | 陕北能源化工基地专家咨询和前期费 | 基地前期工作及专家咨询工作 | 陕西省陕北能源 化工基地办公室 | 2006.12 | 省财政专项资金 |  |  | 87.6 |  |  |
| 12 | 煤液化、煤化工及可再生能源技术考察 | 与国际先进煤化工研究、生产企业进行技术交流 | 陕西省陕北能源 化工基地办公室 | 2006.12 | 省财政专项资金 | 30 |  | 30 |  |  |
| 13 | 榆林基地办现场协调前期费用 | 基地建设项目协调服务及园区基础配套前期工作 | 榆林市发改委 | 2006.12 | 省财政专项资金 |  | 70 | 70 |  |  |
| 14 | 延安基地办现场协调前期费用 | 基地建设项目协调服务及园区基础配套前期工作 | 延安市计委 | 2006.12 | 省财政专项资金 |  | 30 | 30 |  |  |