- 附件1

陕西省2020年平价风电、光伏发电项目

建设工作方案

为做好我省2020年度平价风电、光伏发电项目建设工作，根据《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2020〕17号），结合我省实际情况，制定《陕西省2020年平价风电、光伏发电项目建设工作方案》。

一、申报原则

（一）支持在风、光资源、土地资源、电网接入和消纳条件好的地区组织平价项目建设。

（二）鼓励采取农光、牧光等土地利用与治理方式，提高项目整体收益水平。

（三）确定为平价风电、光伏发电项目后，不得参与后续有补贴项目的竞争配置。

（四）鼓励2019年及以前年度核准（备案）的风电、光伏发电有补贴项目自愿转为平价项目（此类项目企业只需提供核准（备案）文件和建成并网项目信息）。

（五）市、县级政府部门应支持平价风电、光伏发电项目，建立健全服务体系，简化项目建设审批手续，降低企业开发风电、光伏发电项目的非技术成本，禁止收取资源出让费、不得将在本地建厂等作为捆绑条件。

二、申报项目条件

（一）电网接入和消纳。建设单位要落实项目接入和消纳条件。

（二）落实项目用地条件。项目所在市、县统一协调自然资源部门，对项目用地是否符合国土、林地利用政策和生态保护政策等进行确认，并出具书面意见。意见中应明确项目各类用地的土地属性是否符合风电、光伏发电用地政策。

（三）确保项目按时核准（备案）开工并建成投产。结合疫情防控，全力以赴稳增长、促投资，申报平价风电项目应于年底前完成核准并开工建设，2022年6月30日前建成投产。申报平价光伏发电项目应于9月30日前完成备案并开工建设，2021年9月30日建成投产。逾期未开工建设、未建成投产的项目建设主体2年之内不得参与陕西省风电、光伏发电项目建设。（风电开工标志为第一台风机基础浇筑，光伏发电开工标志为完成10%的支架基础施工）

（四）合理申报规模。单个项目规模不低于5万千瓦不超过20万千瓦。

三、申报企业要求

（一）为稳投资，加快项目建设，申报企业应具备一定投资能力，根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号），固定资产投资项目资本金比例不低于20%的要求，申报企业需提供相关落实资本金的证明材料（风电项目投资按7.5元/瓦计算，光伏发电项目按4元/瓦计算）。

（二）同一投资主体（包括集团公司在陕全部子公司以及合资公司）最多只能申报2个项目。

（三）申报企业为股份制公司的，股东方不超过2家，并明确各方股权比例，同时须有绝对控股方。

（四）申报企业应承诺项目建设期不进行变更和转让。

（五）申报企业近三年无转让未建成风电、光伏发电项目行为。

（六）申报企业在陕具有一定业绩且在新能源项目建设中进度较快的优先考虑。

四、其他事项

（一）合理选择项目建设场址。项目布局要符合土地利用总体规划，城乡建设规划等，要严守耕地保护红线、生态保护红线，严格执行生态红线区域保护规划。

（二）做好电网服务。项目业主要做好项目接入和消纳核实工作，电网企业要做好项目接入和消纳认证工作，确保配套电网送出与项目同步建设。

（三）建立奖励激励机制。对建设速度快，并网消纳落实、实施效果好的项目，给予建设单位后续平价上网项目优先权。

（四）我委会同省级电网企业参照可再生能源“十三五”规划年度建设规模和市场环境监测评价结果等，结合我省电网接入和消纳能力，确定年度平价项目总规模和平价项目名单。

各市（县、区）能源主管部门对企业资格和项目前期进展初步审核汇总后，将项目统计表（附件1.1）、项目承诺函（附件1.2）和企业申报材料（附件1.3）于4月15日18时前报送我委（含电子版），逾期未报，视为自动放弃。

附件：1.1 陕西省XX市（区、县）2020年拟建平价风电、

光伏发电项目信息表

1.2 陕西省平价风电、光伏发电项目建设承诺函

1.3 陕西省平价风电、光伏发电项目申报材料编制

提纲

- 附件1.1

陕西省XX市（区、县）2020年拟建平价风电、光伏发电项目信息表

| 序号 | 类别 （风电光伏发电） | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量（万千瓦） | 地方政府有关部门对土地使用等降低非技术成本的承诺或政策说明 （是/否） | 电网企业出具电力送出和消纳意见 （是/否） | 项目类型（A/B） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 项目类型：A. 本省级区域本地消纳项目；B. 市场化交易试点项目。

2. 对存量项目自愿转为平价上网项目的，在备注栏专门说明。

- 附件1.2

陕西省平价风电、光伏发电项目建设承诺函

（固定模版）

为推进陕西省平价风电、光伏发电项目建设，我公司对申报的陕西省平价风电、光伏发电项目建设做出如下承诺：

一、由我公司负责落实平价风电、光伏发电项目规划、土地、林地、环保、电网接入和消纳等建设条件；

二、我公司承诺风电项目于2020年12月31日前核准并开工建设，2022年6月30日前全容量建成投产（光伏发电项目于2020年9月30日前完成备案并开工建设，2021年9月30日前全容量建成投产）。若不能按承诺时间核准（备案）、开工建设和建成投产，我公司2年之内自愿放弃参与陕西省风电、光伏项目建设；

三、项目在建设期内不进行变更和转让，在同质同价的情况下，优先使用本省设备；

四、本项目确定为平价风电、光伏发电项目后不再参与后续需国家补贴项目的竞争配置。

承诺人：    公司（盖章）

时  间：2020年  月   日

- 附件1.3

陕西省平价风电、光伏发电项目

申报材料编制提纲

- 一、项目申报方案

1.申报企业情况

申报企业（包括主要股东企业）的主营业务、行业地位、资产负债、股东构成及比例、净资产、已建成并网（或开工建设）的风电光伏发电项目情况等内容。

2.项目建设方案

项目名称、建设地点、建设规模、建设内容、土地性质、项目投资额和投资构成、建设进度计划、项目创新设计、综合利用设计及接入消纳方案等。

- 二、证明材料和支持性文件

1.企业资信证明。企业营业执照或组织机构代码证、统一社会信用代码证等。

2.项目投资企业代表所属集团参与项目优选的，在提供集团相关材料时，应同时提供集团授权书。

3.企业投资能力证明。提供相关落实资本金的证明材料。

4.企业向项目所在地发展改革局（委）提出申请时，需同时提交县级及以上国土、林业方面的支持性文件。

5.提供省级电网企业出具的接入和消纳能力相关证明。

- 附件2

陕西省2020年光伏发电项目国家补贴竞争

工作方案

为做好我省2020年度光伏发电项目国家补贴竞争工作，根据《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2020〕17号），结合我省实际情况，制定《陕西省2020年光伏发电项目国家补贴竞争工作方案》。

- 申报范围

- 普通光伏电站：装机容量6兆瓦及以上的光伏电站；

- 工商业分布式光伏发电项目：就地开发、就近利用且单点并网装机容量小于6兆瓦的户用光伏以外的各类分布式光伏发电项目。

二、申报条件

（一）申报项目应为2020年新建项目（2020年1月1日至2020年12月31日之间并网的项目）。

（二）本年度已并网的新建项目须提供电网企业出具的并网时间证明（如购售电合同、并网调度卡等）；本年度新建未并网项目须提供电网企业出具的明确性意见（不受理便函）。其中，普通光伏发电项目按单个项目提供接入消纳意见，项目规模小于20兆瓦（含）可由所在地市级电网企业出具，项目规模大于20兆瓦须由省级电网企业出具，工商业分布式光伏发电项目提供所在地市级或省级电网企业针对一个或多个分布式项目（或新增分布式项目装机总量）统一出具的接入消纳意见。

（三）申报项目须落实土地（场地）建设条件，普通光伏电站提供落实土地的支撑性文件（包括国土和林业），工商业分布式光伏发电项目提供厂房、屋顶产权权属和租赁证明材料。

（四）本次申报项目应于2020年12月31日前全容量建成并网，逾期未建成并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时，在企业自行申报的投产所在季度后两个季度内仍未建成并网的，取消项目补贴资格。

（五）申报项目建设符合国家技术标准和规范要求，并严格按照有关法律法规落实环境保护和安全质量管理等方面要求。

（六）平价项目不得参与此次申报。

三、申报企业基本要求

（一）为稳投资，加快项目建设，申报企业应具备一定投资能力，根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号），固定资产投资项目资本金比例不低于20%的要求，申报企业需提供相关落实资本金的证明材料（风电项目投资按7.5元/瓦计算，光伏发电项目按4元/瓦计算）。

（二）申报企业为股份制公司的，股东方不超过2家，并明确各方股权比例，同时须有绝对控股方。

（三）申报企业应承诺项目建设期不进行变更和转让。

（四）申报企业近三年无转让未建成风电、光伏发电项目行为。

四、竞争配置程序

（一）各市能源主管部门对自愿申报国家补贴的项目进行初审汇总并组织填写附件2.1和附件2.2。

（二）我委对各市上报的企业材料进行资格审核，确定纳入我省拟申报国家补贴项目清单。

（三）国家可再生能源发电项目信息管理系统开放后，纳入我省拟申报国家补贴项目清单的企业通过国家能源局门户网站（网址：http://www.nea.gov.cn）注册登陆系统填报相关信息，并上传各项支持性文件。

（四）我委在线审核申报企业填报的相关信息和各项支持性文件，审核通过后申报企业方可进行项目上网电价填报，上网电价提交后不得修改。上网电价以0.1厘/千瓦时为最小单位且不得高于竞争指导价，不得低于我省燃煤标杆电价（竞争指导价按照国家最新发布的有关价格政策执行）。

（六）国家能源局对企业填报的上网电价进行修正排序，修正规则为：

1.普通光伏电站和全额上网工商业分布式光伏发电项目：陕北地区修正后的电价=申报电价-0.05元/千瓦时，关中、陕南地区修正后的电价=申报电价-0.15元/千瓦时。

2.自发自用、余电上网工商业分布式光伏发电项目：修正后的电价=申报电价-我省燃煤标杆电价+0.3元/千瓦时。

国家能源局根据修正后的申报项目上网电价在全国范围内由低到高排序遴选纳入补贴范围的项目（修正电价仅用于排序）。

五、其他有关事项

（一）请参与国家补贴竞争的企业，按照国家和省级文件要求认真准备申报资料，如因支持性文件等不符合要求造成时间耽误的，由申报企业自行负责。

（二）对于项目建设单位提供的接入消纳证明，我委将统一提交省级电网企业进行审查，审查意见作为是否进入申报国家补贴项目清单的重要依据。

（三）请各市（区、县）发展改革部门综合考虑当地发展规划、资源条件，指导申报企业合理确定项目建设规模，认真测算建设成本和补贴电价，按要求及时汇总报送申报项目相关材料，并对申报材料进行初审，于6月1日18时前将附件2.1和附件2.2的纸质版和电子版一并报送我委，逾期未报，视为自动放弃。

附件：2.1 陕西省2020年度光伏发电项目国家补贴竞争

申报材料编制提纲

2.2 XX市（区）光伏发电国家补贴竞价项目申报

表

- 附件2.1

陕西省2020年光伏发电项目

国家补贴竞争申报材料编制提纲

一、基本情况

1.申报企业情况

申报企业（包括主要股东企业）的主营业务、资产负责、股东构成及比例、净资产等内容。

2.项目建设情况

项目名称、建设地点、建设规模、建设内容、土地性质、项目投资额和投资构成、建设进度计划、接入消纳方案等。

- 二、证明材料和支持性文件

1.企业资信证明。企业营业执照或组织机构代码证、统一社会信用代码证等。

2.企业投资能力证明。提供相关落实资本金的证明材料。

3.项目投资企业代表所属集团参与项目优选的，在提供集团相关材料时，应同时提供集团授权书。

4.企业向项目所在地发展改革局（委）提出申请时，需同时提交县级国土、林业方面的支持性文件。

5.提供电网企业出具的接入和消纳能力相关证明。

6.本年度已建成并网的新建项目须提供电网企业出具的并网时间证明材料。

- 附件2.2

XX市（区）光伏发电国家补贴竞价项目申报表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 类型 | 项目 地点 | 项目所在资源区 | 项目 容量 （万千瓦） | 项目 业主 | 主要投资方 | 是否进行业主招标 （是/否） | 项目预期年发电小时数 | 项目预期年发电量 （万千瓦时） | 本地区最低保障收购小时数或本地区基础利用小时数 | 前期工作开展情况 | 计划（申报）投产时间 | 落实用地的支持性文件 | 落实接入消纳的支持性文件 | 联系人及电话 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.项目类型：填写“普通光伏电站（集中式光伏）”、“全额上网工商业分布式光伏”或“自发自用、余电上网工商业分布式光伏”。

2.项目地点：填写项目所在行政区域，具体到市、县。

3.主要投资方：填写最高级母公司名称。

4.预期年发电小时数和发电量：填写项目全容量并网后经营期预期发电小时数和发电量。

5.计划（申报）投产时间：未建成项目填写项目预计全容量并网发电时间，精确到年月；已建成项目填写申报投产时间（作为补贴起算时点），其中普通光伏电站和工商业分布式光伏发电项目申报投产时间以电网企业出具的并网时间为准。

6.落实接入消纳的支持性文件：按照电网企业出具接入消纳函件填写，并附文号。工商业分布式项目可仅提供所在地市或省份的电网企业针对多个分布式项目（或新增分布式项目装机总量）统一出具的接入消纳文件，并附文号。

7.本年度已建成并网的新建项目须提供电网企业出具的并网时间证明材料。