附件

桃曲坡水库灌区2012年续建配套和节水改造项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 投资 （万元） | 工程规模和建设内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 1552 |  |  |
| 1 | 高干东支渠改造工程 | 448 | 渠道衬砌改造4.725km，桩号3+200～7+925；改造建筑物13座。 |  |
| 2 | 高干西支渠改造工程 | 903 | 渠道衬砌改造12.187km，桩号0+000-12+187，其中4+000-4+450段450m过村段加盖；改造建筑物35座。 |  |
| 3 | 西干二、三支渠改造工程 | 201 | 土渠衬砌西干二支、三支渠3.3km，其中二支渠1.56km，桩号0+000-1+560；三支渠1.74km，桩号0+000-1+740；改造建筑物22座。 |  |